FinApp

Aplikacja do zarządzania finansami osobistymi — plan projektu zaliczeniowego

# 1. Wizja projektu

FinApp to mobilna aplikacja na Android umożliwiająca zarządzanie wszystkimi aktywami finansowymi w jednym miejscu. Użytkownik może śledzić oszczędności, inwestycje, planować emeryturę i analizować wydatki. Prototyp budowany jest na potrzeby zaliczenia, z architekturą gotową do rozszerzenia na środowisko produkcyjne.

## Stos technologiczny

| Warstwa | Technologia | Wersja | Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | Flutter | 3.x (Dart 3) | Cross-platform, szybki prototyping |
| Backend | Python — FastAPI | 0.110+ | Auto-dokumentacja Swagger, łatwy Python |
| ORM | SQLAlchemy + Alembic | 2.x | Migracje, łatwa zmiana bazy w przyszłości |
| Baza danych | SQLite → PostgreSQL | SQLite 3 | SQLite na prototyp, bez konfiguracji serwera |
| State management | Riverpod | 2.x | Prostszy od Bloc, lepszy od setState |
| HTTP client | Dio | 5.x | Interceptory, obsługa JWT tokenów |
| Wykresy | fl_chart | 0.68+ | Pie chart, line chart — natywny Flutter |
| Walidacja | Pydantic v2 | 2.x | Schemas = dokumentacja + walidacja naraz |

## Pięć kart aplikacji

| Karta | Ikona | Zawartość | Typy obiektów | Backend moduł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dashboard | Główny panel | Kafelki sumaryczne, wykres alokacji, nadchodzące zdarzenia, alerty | Agregacja z innych kart | /dashboard/summary |
| Oszczędności | Bezpieczne środki | Konta oszczędnościowe, IKE, IKZE, PPK, walutowe, krypto | SavingsAccount, RetirementAccount, CryptoWallet | /assets/savings |
| Inwestycje | Instrumenty | P&L na każdym instrumencie, łączna wartość portfela | Stock, ETF, Bond, CFDContract | /assets/investments |
| Emerytura | Projekcje | Projekcja ZUS, projekcja prywatna (4% rule), scenariusze | RetirementPlan, ZUSProjection | /retirement |
| Wydatki | Analiza | Lista transakcji, kategoryzacja, wykresy wydatków | Transaction, Category | /transactions |

# 2. Podział pracy w zespole

Zespół składa się z 4 deweloperów. Podział ról jest oparty na warstwach systemu — Devowie A i B odpowiadają za backend, Devowie C i D za frontend. Każdy dev prowadzi osobne sesje z AI do swojego modułu.

| Dev | Rola | Warstwa | Moduły | Sesje AI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | Backend Lead | Python / FastAPI | Architektura, modele danych, auth, transakcje, dashboard, dokumentacja | Sesje 1, 4, 9 |
| Dev B | Backend / Logika | Python / FastAPI | CRUD endpointy aktywów, mock data layer, kalkulator emerytalny | Sesje 2, 3 |
| Dev C | Flutter Lead | Flutter / Dart | Nawigacja, design system, ApiService, Dashboard UI, Wydatki UI | Sesje 5 (wspólnie), 7 |
| Dev D | Flutter / Karty | Flutter / Dart | Widgety, Oszczędności UI, Inwestycje UI, Emerytura UI | Sesje 5 (wspólnie), 6, 8 |

# 3. Timeline zadań

Legenda koloru:

Dev A       Dev B       Dev C       Dev D

| Faza | Dev | Zadanie | Szczegóły | Czas | Sesja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tydzień 1 | Dev A | Setup FastAPI + modele danych | Struktura projektu, SQLAlchemy modele, Alembic migracje, .env | 2–3 dni | Sesja 1 |
| Tydzień 1 | Dev A | Auth JWT | POST /auth/register + /auth/login, middleware CORS | 1 dzień | Sesja 1 |
| Tydzień 1 | Dev B | Mock data layer | mock_data.py — generator danych dla każdego typu aktywa | 1 dzień | Sesja 2 |
| Tydzień 1 | Dev B | CRUD endpointy — Oszczędności | GET/POST/PUT/DELETE /assets/savings, IKE, IKZE, PPK | 2 dni | Sesja 2 |
| Tydzień 1 | Dev B | CRUD endpointy — Inwestycje | Akcje, ETF, obligacje, CFD. Swagger działa i zwraca dane | 2 dni | Sesja 2 |
| Tydzień 1 | Dev C | Flutter setup + nawigacja | Riverpod, bottom nav 5 zakładek, ApiService (Dio), design system | 2 dni | Sesja 5 |
| Tydzień 1 | Dev C | Ekran logowania | UI login/rejestracja podłączony pod /auth JWT | 1 dzień | Sesja 5 |
| Tydzień 1 | Dev D | Szkielety kart + modele Dart | Puste ekrany 5 kart, modele Dart = schematy backendu | 1 dzień | Sesja 5 |
| Tydzień 1 | Dev D | Wspólne widgety | AssetCard, StatTile, TransactionRow — spójny design system | 2 dni | Sesja 5 |
| Tydzień 2 | Dev A | Transakcje backend | CRUD /transactions + filtrowanie + kategoryzacja | 2 dni | Sesja 4 |
| Tydzień 2 | Dev A | Dashboard endpoint | GET /dashboard/summary — agreguje dane ze wszystkich kart | 1 dzień | Sesja 4 |
| Tydzień 2 | Dev A | README + dokumentacja | Instrukcja uruchomienia, opis API, Swagger opisy | 1 dzień | Sesja 9 |
| Tydzień 2 | Dev B | Kalkulator emerytalny | POST /retirement/zus-projection + /private-projection (4% rule) | 2 dni | Sesja 3 |
| Tydzień 2 | Dev C | UI Dashboard | Kafelki sumaryczne, wykres alokacji (fl_chart), lista zdarzeń | 2 dni | Sesja 7 |
| Tydzień 2 | Dev C | UI Wydatki | Lista transakcji, formularz, wykres kołowy kategorii (fl_chart) | 2 dni | Sesja 7 |
| Tydzień 2 | Dev D | UI Oszczędności | Kafelki kont, formularz dodania konta/IKE/IKZE/PPK | 2 dni | Sesja 6 |
| Tydzień 2 | Dev D | UI Inwestycje | Lista instrumentów z P&L, formularz dodania akcji/ETF/obligacji | 1 dzień | Sesja 6 |
| Tydzień 2 | Dev D | UI Emerytura | Formularz z suwakami, wyniki projekcji ZUS + prywatna | 1 dzień | Sesja 8 |

# 4. Mapa sesji AI — kto co otwiera

Każda sesja to osobna rozmowa z AI. Na starcie każdej sesji wklej kontekst startowy z tabeli poniżej, a następnie rozwijaj konkretny moduł. Sesje oznaczone wspólnie (Dev C + Dev D, Sesja 5) są prowadzone razem — jeden piszący, drugi przegląda.

| # | Dev | Nazwa sesji | Kontekst startowy (co wklejasz na start) | Priorytet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dev A | Backend setup + modele | FastAPI + SQLAlchemy + Alembic. Modele: User, Asset (savings/investment/retirement), Transaction, Category. Auth JWT. Struktura folderów. | 🔴 Dzień 1 |
| 2 | Dev B | CRUD aktywa + mock data | Mam działający FastAPI z modelami. Potrzebuję routerów CRUD dla oszczędności i inwestycji + mock_data.py generujący przykładowe dane. | 🔴 Dzień 1–2 |
| 3 | Dev B | Kalkulator emerytalny | Endpointy projekcji: ZUS (wiek, zarobki, staż) i prywatna (portfel, 4% rule). Logika matematyczna ma być poprawna. | 🟡 Tydzień 2 |
| 4 | Dev A | Transakcje + dashboard | CRUD /transactions z filtrowaniem i kategoryzacją + GET /dashboard/summary agregujący łączną wartość aktywów i saldo. | 🟡 Tydzień 2 |
| 5 | Dev C + Dev D | Flutter setup + nawigacja + widgety | Flutter Android: Riverpod, bottom nav 5 zakładek, ApiService (Dio), ekran logowania podłączony pod JWT, szkielety kart, wspólne widgety. | 🔴 Dzień 1 |
| 6 | Dev D | UI Oszczędności + Inwestycje | Mam działający Flutter z nawigacją. UI karty Oszczędności (kafelki kont, formularz) i Inwestycje (P&L, formularz instrumentów). | 🟡 Tydzień 2 |
| 7 | Dev C | UI Dashboard + Wydatki | UI Dashboard (kafelki, wykres alokacji fl_chart) i Wydatki (transakcje, wykres kołowy kategorii, ręczne dodanie). | 🟡 Tydzień 2 |
| 8 | Dev D | UI Emerytura | Karta Emerytura: formularz z suwakami (wiek, zarobki, staż, portfel), wyniki projekcji ZUS i prywatnej, wizualizacja. | 🟡 Tydzień 2 |
| 9 | Dev A | Dokumentacja techniczna | Mam działający prototyp Flutter + FastAPI. Pomóż napisać dokumentację: architektura, opis API, modele danych, instrukcja uruchomienia, user stories. | 🟢 Końcówka |

# 5. Ryzyka i mitygacje

| Ryzyko | Problem | Mitygacja |
| --- | --- | --- |
| CORS | Flutter nie może połączyć się z backendem | Dev A dodaje middleware CORS w Dzień 1 — bez tego Dev C i D nie mogą testować |
| Niezgodność schematów | Dart modele ≠ Pydantic schemas → błędy parsowania JSON | Dev A najpierw pisze schemas, Dev D tworzy Dart models na ich podstawie. Synchronizacja przez Swagger. |
| Localhost vs emulator | Emulator Android łączy się pod 10.0.2.2:8000, nie localhost:8000 | Dev C ustawia w ApiService stałą BASE_URL z warunkiem — fizyczny telefon: localhost, emulator: 10.0.2.2 |
| Demo connectivity | Na prezentacji kilka telefonów musi połączyć się z jednym backendem | Jeden laptop hostuje backend. Reszta w tym samym wifi. Backup: ngrok — tunel publiczny w 30 sekund. |
| Git konflikty | Cztery osoby w jednym repo — merge konflikty | Jeden branch per karta (feature/savings, feature/investments itd.). Main tylko przez PR. Dev A i Dev C są lead — oni robią merge. |

# 6. Struktura repozytorium

| Backend (/backend) | Frontend (/frontend/lib) |
| --- | --- |
| main.py — entry point, app init | main.dart — entry point |
| models/ — SQLAlchemy modele (Dev A) | models/ — Dart klasy odpowiadające Pydantic (Dev D) |
| schemas/ — Pydantic v2 schemas (Dev A) | screens/ — 5 kart ekranów (Dev C + Dev D) |
| routers/ — FastAPI routery per moduł (Dev A + Dev B) | widgets/ — reużywalne komponenty (Dev D) |
| services/ — logika biznesowa, kalkulatory (Dev B) | services/ — ApiService, Dio, JWT handling (Dev C) |
| mock_data.py — generator zaślepek (Dev B) | providers/ — Riverpod state providers (Dev C) |
| requirements.txt — zależności Python | pubspec.yaml — zależności Flutter |

# 7. Zasady pracy z Git

Jedno wspólne repozytorium GitHub. Gałęzie tworzone per karta / moduł. Merge do main tylko przez Pull Request — Dev A i Dev C są odpowiedzialni za przegląd i merge.

| Gałąź | Właściciel | Opis |
| --- | --- | --- |
| main | Dev A + Dev C (merge) | Stabilna wersja — tylko przez PR |
| feature/backend-core | Dev A | Modele, auth, migracje, transakcje |
| feature/backend-assets | Dev B | CRUD aktywów, mock data, kalkulator |
| feature/flutter-core | Dev C | Setup, nawigacja, Dashboard, Wydatki |
| feature/flutter-cards | Dev D | Widgety, Oszczędności, Inwestycje, Emerytura |

# 8. Kluczowe ustalenia techniczne

## Połączenie Flutter ↔ Backend

- Emulator Android: BASE_URL = http://10.0.2.2:8000

- Fizyczny telefon: BASE_URL = http://<IP laptopa>:8000

- Dev C ustawia warunek w ApiService — jedno miejsce konfiguracji

## Dane na prototyp

- mock_data.py (Dev B) generuje realistyczne dane dla każdego typu aktywa

- Każdy endpoint ma wersję mock — dane są zawsze dostępne bez integracji z bankiem

- Struktura pozwala w przyszłości podmienić mock na live API (Open Banking)

## Demo na zaliczeniu

- Jeden laptop hostuje backend (lokalnie lub przez ngrok)

- Wszystkie telefony w tej samej sieci wifi

- Backup: ngrok wystawia localhost:8000 jako publiczny URL w 30 sekund

- Dev A przygotowuje skrypt seed_data.py wypełniający bazę przykładowymi danymi do demo